## Slide 1
Dokumentation Simulationsmodelle
Pilotstudie des AStudÜbBw - BerOR
Univ.-Prof. Dr.-Ing. D. Könke
Labor für Ingenieurinformatik
Sachbearbeiter: Dr. rer.nat. J. Qian
Dipl.-Ing. E. Pfeiffer

## Slide 2
Softwareentwicklung = Ingenieurarbeit?
Civil Engineering:
Planen Entwerfen/Konstruieren Bauen
Software Engineering:
Planen Entwerfen/Konstruieren Codieren
Dokumentation
Übersichtspläne
Ausführungspläne
Stücklisten
:
Hierarchie-/Aufrufdiagramme
Flußdiagramme/Struktogramme
Datenstrukturdiagramme
User-Interface
:
Benutzeranleitung
Dokumentation
Zeitansatz n : 1

## Slide 3
Weitere Analogien:
Bei der Planung eines Bauwerkes werden maßgeblich die Folgekosten
der späteren Nutzung implizit festgelegt.
Bei Planung/Entwurf von Software werden maßgeblich die Einspar-
potentiale für die spätere Programmpflege/Weiterentwicklung/
Wiederverwendung usw. festgelegt.
Die Funktionalität/Korrektheit eines Bauwerkes kann schon im
Planungsstadium in virtual reality Simulationen geprüft werden.
Die Funktionalität/Korrektheit von Softwarekonzepten (Architektur,
Ablaufstrukturen, Datenkonsistenz usw.) kann man schon vor der
Codierung mit Spezifikationssystemen analysieren.
Bauplanung: Die Funktion bestimmt die Form.
Softwareentwurf: Architekturzentriertes Entwickeln.

## Slide 4
Varianten der Softwareentwicklung:
Systementwurf ? Code
Rapid Prototyping, RAD
eXtreme Programming
quick and dirty?!

## Slide 5
Ursachen:
> Unklare/unvollständige Spezifikationen.
> Komplexität der Aufgabenstellung wird nicht hinreichend ausgelotet/erkannt.
> Methoden des Software-Engineerings (Abstraktionsprozesse) werden nicht beherrscht.
> Nutzen der Dokumentation wird verkannt. Mit dem vorschnellen Argument der Kosten
beschränkt man sich auf wenige ausgewählte Dokumentationen.
Varianten der Softwareentwicklung:
? Code

## Slide 6
Reverse Engineering
Code
(legacy, undocumented)
Reengineering
Neue Modellarchitektur
„The process of analyzing a subject system to
identify the system‘s components and their
interrelationships and create representations of
the system in another form or at a higher level
of abstraction.“

## Slide 7
Anwenderanforderungen
Entwicklungsziele
Requirements
Wissensakquisition
Fachtechnische Spezifiaktionen als Pflichtenheft (statisch)
Requirement-Managementsystem (dynamisch)
Daten Szenarien
Modellbildung
Zusammenstellung der
- Grundlagen - Methoden - Theorien - Werkzeuge
Primäre Dokumentationsziele:
Verbesserung einer Evaluation der Systemantworten
Aktualität/Effizienz der Methoden/Algorithmen prüfen
Wasserfallmodell:
....
Anwenderschnittstelle

## Slide 8
Implementierung 1. Stufe
Festlegung der Datenstrukturen
- Programmstrukturen - Datenstrukturen - Schnittstellen
Performanceplanung für - Algorithmen - Datenmanagement
Reverse Engineering: - Dokumentation der Programm-/Datenstrukturen - Dokumentation der Schnittstellen - Analyse der Optimierungsmöglichkeiten
....
Implementierung 2. Stufe (Codierung)
Hardware/Software- Abstraction Layer
Auswahl der Sprachen/Werkzeuge
Codeanalyse statisch/dynamisch: - Einhaltung von Standards - Portierbarkeit - Performanceanalyse
Sekundäre Dokumentationsziele:
- Bewertung der Wiederverwendbarkeit - Zukunftsfähigkeit: C/S, Objektorientierung, Komponententechnologie, HLA
Primäre Dokumentationsziele:

## Slide 9
Motivation:
- Machbarkeitsstudie:
> Ist mit vertretbarem Aufwand eine aussagefähige, nachträgliche Dokumentation möglich?
> Können aus den Erfahrungen der Studie allge- meine Dokumentationsrichtlinien für andere Modelle abgeleitet werden?
- Das in die Modelle eingeflossene Wissen (u.a. milit. Expertise) soll nicht allein Firmen-Know-How bleiben, um Investitionen zu sichern und Monopole zu vermeiden.

## Slide 10
Motivation (2):
- Die Arbeitsweise/Gültigkeit/Zuverlässigkeit von Algorithmen, die entscheidungstheoretischen Grundlagen, die Konzepte verschiedener Auto- maten, methodisch bedingte Modellgrenzen und dgl. sind für den militärischen Fachmann in der Komplexität der Übungsszenarien nicht immer nachvollziehbar.
In Ausschnitten und repräsentativen Szenarien soll das Modellverhalten analysiert und darge- stellt werden, um Qualitäten aber auch Unschärfen der Modelle aufzuzeigen.

## Slide 11
Motivation (3):
- Die Programm- und Datenstrukturen der Modelle sind zu ermitteln und darzustellen, um z.B. den Anpassungsaufwand für
> TSK-übergreifende Simulationen (joint and combined)
> verteilte Simulationen
abschätzen und insbesondere die Weiternutzung bestehender Datenarchive abklären zu können.

## Slide 12
Motivation (4):
- Aufgrund der wechselnden Zweckbestimmung/ Nutzung der Modelle ist ein Übergang von monolithischen Modellen zu konfigurierbaren Simulationen erwünscht. Die Modellkomponenten sind auf eine entsprechende Wiederverwendbarkeit zu analysieren und zu bewerten.
- Softwareentwicklung unterliegt regelmäßig einem technologischen Wandel
Die Eignung der Modellkomponenten für eine Weiterverwendung bei den aktuellen Technologie-/ Paradigmenwechseln (OOM, C/S, HLA) ist zu beurteilen.

## Slide 13
Simulationsmodell HORUS Simulationsmodell MOCCA
Erhöhung des Dokumentationslevels durch Reverse Engineering

## Slide 14
HORUS
Ausgangssituation Modelldokumentation:
Vorhandene Dokumentation
Globale Analyse und Dokumentation durch UniBwM
Ergänzende Dokumentation durch IABG
Ergänzende Detail-/Moduldokumentation durch UniBwM
Berichte
Mittlere Durchdringungstiefe
UML
Systemarchitektur
Prozesse
Funktionen
Submodelle
Kalender
Datenstrukturen
Objekte
(Auftragsmodule)
Datenbank
HTML-Doku

## Slide 15
Unstrukturiertes Simulationsmodell
Alternative Strategien bei der Modelldokumentation:
Mittlere Durchdringungstiefe
„Oberflächliche“ Gesamtdokumentation
+ Schwerpunktdokumentation

## Slide 16
MOCCA II
.....
Vorhandene Dokumentation
Ausgangssituation Modelldokumentation:
Globale Analyse und Dokumentation durch UniBwM
Schwerpunkt:
Nichtfunktionale
Anforderungen
Ergänzende Dokumentation durch IABG
Ergänzende Detail-/Moduldokumentation durch UniBwM
Fehlende/Unvollständige Dokumentation
Radar
Szenario-
Generierung
Tracker
Systemarchitektur
Auswertung
Taktik
Simulation Ausführung
Ergänzung User Manual
?
?
?

## Slide 17
Besonderheiten von MOCCA:
Das Simulationsmodell hat eine überwiegend technologische Basis:
Waffentechnik, Flugdynamik, Sensorik, Leitsysteme usw.
Daraus allein resultiert schon eine umfassende technische Dokumentation der Einflußgrößen.
Das Modell ist deshalb in wesentlichen Komponenten determiniert!
Durch die Trennung in technische und taktische Module ergibt sich zwangsläufig eine Strukturierung des Modells.

## Slide 18
Derzeitige Defizite von MOCCA:
Die Einzelfunktionalitäten werden zwar bei den Qualitätstests ab-
geprüft und dokumentiert. Das Modellverhalten ist damit aber für
bestimmte Szenarien nicht unbedingt eindeutig reproduzierbar.
Mit repräsentativen mini games sind Entscheidungsstrategien
zu veranschaulichen.
Unsicherheiten in der Modellbewertung entstehen noch dadurch,
daß taktische Elemente, Entscheidungstrategien und Analysen
(z.B. Clusterbewertungen) noch nicht dokumentiert sind.

## Slide 20
Modellkomponenten von HORUS

## Slide 23
Einsatzelemente
proto
Befehlsgebung
(Nutzer)
Führungsprozeß
Schiedsrichter
shiri
Aufklärung
Bewegung
Feuerkampf
Modellzustand
(Gesamtzustand der Simulationsobjekte)
Führungsprozeß
Kampfhandlungsprozeß
Auftrag
Eigene Lage/
Feindlage
Gelände
gel
Einsatzelemente
proto
Einsatzelemente
proto
Struktur des Kampfhandlungsprozesses

## Slide 24
Struktur des Bewegungsmodells

## Slide 25
Struktur des Feuerkampfmodells

## Slide 26
Modellkomponenten von MOCCA II

## Slide 27
Grundmodell von MOCCA II

## Slide 29
Symbol-/Referenztabelle eines MOCCA II-Moduls

## Slide 30
Diagramm einer Vererbungshierarchie

## Slide 31
Cross-Referenz-Diagramm (Call-Graph)

## Slide 32
Struktogramm einer HORUS-Funktion

## Slide 33
Alternative Struktogrammdarstellung eines anderen Werkzeugs

## Slide 34
Flußdiagramm einer HORUS-Funktion

## Slide 35
Grenzen des Reverse Engineering:
Eine umfassende Codeanalyse ist nur auf der Basis aller Programm-
quellen möglich. Der Einsatz einiger Tools scheitert, wenn nur Programmteile zur Verfügung stehen.
Reverse Engineering liefert vorwiegend statische Analysen, d.h.
Aussagen über das Laufzeitverhalten, die Effizienz von Algorithmen, Optimierungsmöglichkeiten und andere nichtfunktionale Anforderungen sind kaum möglich.
Die Werkzeuge und Tools für Reverse Engineering haben unter-
schiedliche Ausprägungen und Leistungsmerkmale. Nur mit einer Kombination verschiedener Auswertesysteme lassen sich die um-
fangreichen Modelle analysieren.

## Slide 36
Grenzen des Reverse Engineering (2):
Reverse Engineering kann zwar die Programm- und Daten- strukturen darstellen, das ursprüngliche Modellkonzept oder verschiedene Implementierungsabsichten können aber nicht nachvollzogen werden. Eine Systemanalyse beschreibt nur den aktuellen Modellzustand!
Modellgrenzen können nur in Mini Games oder Benchmarks ermittelt werden, wobei nicht sichergestellt ist, daß man damit alle Problemfälle erfaßt hat.

## Slide 37
Anfangsprobleme bei der Bearbeitung der Studie: (1)
- Auf die Auswahl der zu bearbeitenden Simulationsmodelle haben wir keinen Einfluß nehmen können, d.h. die Besonder- heiten der Modelle, ihre Mächtigkeit und ihre Grundkonzepte waren uns nicht bekannt. Wir konnten deshalb auch nicht bestimmte Bearbeitungsstrategien vorausplanen.
- Bei den Entwicklern waren z.T. erst „vertrauensbildende Maßnahmen“ erforderlich, bis wir nicht mehr als „Konkurrenten“ angesehen wurden und die Bereitschaft bestand, Modellinterna offenzulegen.
- Die Modellersteller und Bearbeiter der Komplementärstudien hatten zunächst keine Vorstellungen über ihre Zuarbeitsfunktion, d.h. es gab z.B. keine aktuellen Übersichten über alle bisherigen Veröffentlichungen und Dokumentationen zu den Modellen, der Zugang zu den Programmquellen war in keiner Weise vorgeklärt.

## Slide 38
Anfangsprobleme bei der Bearbeitung der Studie: (2)
- In mehreren Vorgesprächen und Erörterungen offenbarten sich unterschiedliche Vorstellungen, was eigentlich in welcher Form und in welchem Umfang zu dokumentieren sei. Hier mußten erst einmal gemeinsame Zielvorstellungen und Begriffsbildungen entwickelt werden.

## Slide 39
Probleme während der Studienbearbeitung:
- Die vorgesehenen Studienziele waren nur mit Analysetools zu erreichen. Die Leistungsfähigkeit verschiedener Tools war nicht von Anfang an bekannt und mußte erst erprobt werden.
- Für ADA-Programmsysteme gibt es nur eine geringe Auswahl an Analysesoftware.
- Programmquellen wurden nicht in einem Schub freigegeben sondern successive, z.T. auch erst auf mehrfaches Drängen. Dadurch mußten einige Analysen wiederholt werden.
- Von keinem Simulationsmodell stand der komplette Quellcode zur Verfügung. Er wurde z.T. zurückgehalten, > weil er aus anderen Firmenentwicklungen übernommen wurde oder > weil eingestufte Informationen verarbeitet wurden.

## Slide 40
Probleme während der Studienbearbeitung: (2)
- Ohne vollständigen Quellcode bzw. ohne die Möglichkeit Laufzeitvarianten zu erzeugen, war ein Teil der Studienziele nicht zu realisieren (z.B. Metriken, Portierbarkeit, Performance, Stabilität).
- Von MOCCA konnte bei dem Auftragnehmer keine lauffähige Version installiert werden, was systematische Analysen und Tests erschwerte.

## Slide 41
Künftige Dokumentationsanforderungen: (1)
- Für jede Phase einer Modellentwicklung sind die Requirements festzuschreiben und falls diese dynamisch erarbeitet werden fortlaufend zu dokumentieren. Die Entwicklungsvorgaben müssen jederzeit reproduzierbar sein, um bestimmte Modell- ausprägungen evaluieren zu können. Die Systemspezifikationen sind auch die Basis für die Erarbeitung von Testfällen und für ein ggf. erforderliches Reengineering.
- Auch für Modelle, die als Experimentalmodelle begonnen werden, ist von Anfang an eine umfassende Dokumentation zu fordern.
- Aus der Vielfalt der möglichen Dokumentationsformen ist eine verbindliche Teilmenge zu definieren, die generell zum Leistungs- umfang gehören soll.

## Slide 42
Künftige Dokumentationsanforderungen: (2)
- Für jedes Simulationsmodell ist ein klares Release-Management erforderlich und jeweils nach Abschluß eines Entwicklungs- auftrages ist eine lauffähige Modellversion an den Auftraggeber auszuhändigen. Pseudo-Lieferungen in Form von Präsentationen oder Nachweisen der Funktionsfähigkeit z.B. bei Übungen, widersprechen allen Regularien der Lieferung eines Werkes.
Es kann auch nicht im Sinne des Auftraggebers sein, daß ein von ihm in Auftrag gegebenes Modell nur in einer bestimmten Firmen- umgebung lauffähig ist!
- Der Auftraggeber hat grundsätzlich Anspruch auf alle Quellen der von ihm in Auftrag gegebenen Softwareentwicklung (Individualsoftware)! Mit der Auslieferung der Software, sind deshalb auch diese Quellen unaufgefordert zu übergeben.
Notes: Aus dem Vorgesagten kann man auch ein neues Rollenverständnis für den Auftraggeber ableiten, indem er den Antrieb gibt für Modellinnovationen.

## Slide 43
Künftige Dokumentationsanforderungen: (3)
- Da die militärfachlichen Studienbegleiter immer wieder wechseln, ist der Auftraggeber in einer Modell-Zustandsdokumentation zu unterstützen (s.o.), um das Aufkommen von Unklarheiten über den aktuellen Entwicklungsstand zu unterbinden.
- Es sollte permanent ein repräsentativer Satz von Szenarien und Testfällen zur Verfügung stehen, der querschnittsartig die Modell- funktionen darstellt. Mit diesen Testszenarien sollten bestimmte Modellausprägungen nachvollziehbar, Modellantworten variier- bar und Modellgrenzen auslotbar sein.

## Slide 44
Künftige Dokumentationsanforderungen: (4)
- Sofern in eine Modellentwicklung Komponenten eingehen, die von anderen Projekten übernommen werden (z.B. firmen- interner Methodenpool), liegt also u.U. eine Fremd- oder Mischfinanzierung vor, so ist der Auftraggeber möglichst frühzeitig über diese Einbindung in Kenntnis zu setzen. Insbesondere sind nach Abschluß eines Entwicklungsabschnitts mit der definierten Modellübergabe (s.o.) auch eindeutige Verweise auf die Fremdanteile zu liefern.
- Die Selbsterklärungsfähigkeit des Codes, wie sie mit heutigen Programmiertools unterstützt wird, muß gefordert werden, z.B.
> Konsequent mnemotechnische Bezeichnungen > übersichtliche Codestrukturierung, Typdeklarationen usw. > Konventionen über Dateninitialisierungen

## Slide 45
Künftige Dokumentationsanforderungen: (5)
- Es ist Vorsorge zu treffen, daß das Modellwissen auf eine breitere Basis von Entwicklern verteilt wird, um Abhängig- keiten von einzelnen Personen auszuschließen.
Individualentwicklungen mit der Modell-Alleinverantwortung Einzelner sind anachronistisch und dürfen weder vom Auf- traggeber noch den Verantwortlichen des Auftragnehmers geduldet werden.